苏州工业园区2024年实事项目

一、教育文体类项目（7项）

1. 新建改扩建学校。

2. 全面提升中小学校课后服务提优工程。

3. “家门口的老年大学”建设提质扩面。

4. 构建高质量职业教育体系建设项目。

5. 青少年生命健康关爱工作。

6. 教师队伍提质培优项目。

7. 苏州当代美术馆。

二、就业创业类项目（2项）

8. 全民职业技能提升工程。

9. 新增就业岗位。

三、社会保障类项目（1项）

10. 老年人家庭适老化改造。

四、医疗卫生类项目（1项）

11. 卫生重点项目。

五、人居环境类项目（10项）

12. 老旧小区改造。

13. 动迁社区提升改造专项。

14. 公园提升改造。

15. 东环路沿线片区综合提升改造。

16. 青剑湖环湖景观提升工程。

17. 吴淞江生态廊道景观建设工程（示范段）。

18. 苏安市民广场及公共绿地。

19. 金鸡湖右岸景观提升工程。

20. 轨交六七八号线园区段沿线景观绿化恢复工程。

苏州奥体中心西侧景观工程及广场项目。
六、便民利民类项目（4项）

22. 市场改造。

23. “一网通办”升级。

24. 公交候车亭和电子站牌更新项目二期。

25. 园区动迁社区电动自行车充电桩建设项目。

附件：苏州工业园区2024年实事项目责任分工表
附件

苏州工业园区2024年实事项目责任分工表

	序号
	项目名称
	实施内容和初步计划
	主要责任单位

	一、教育文体（7项）

	1
	新建改扩建学校
	（1）迎宾西路地块学校项目：项目位于迎宾西路南侧、东五谷路东侧（独墅湖开放创新协同发展示范区内)，拟建设规模为72班九年一贯制学校，总建筑面积约9.7万平方米，预计新增学位3240个。拟于2024年交付。

（2）斜塘河南地块学校项目：项目位于金鸡湖大道北、金堰路东、东宏路南，拟建设规模为120班九年一贯制学校，总建筑面积约10.1万平方米，预计新增学位5400个。拟于2024年交付。

（3）唯亭实验小学改扩建项目：项目位于唯亭街道夷亭路219号，新增建筑面积3.79万平方米，新增37个标准普通教室，预留46个普通及专业教室，原有运动场地调整为250米标准跑道。拟于2024年交付。

（4）旺墩路南地块学校项目：项目位于万盛街西、旺墩路南，拟建设规模为40班义务教育学校，总建筑面积5.6万平方米。拟于2024年完成主体封顶。

（5）胜浦路地块高中项目（一期）：项目位于胜浦路以东，总建筑面积约12.8万平方米，由5栋教学行政楼及4栋宿舍楼组成。项目建成后，预计能容纳2700名学生就读、2300人住宿。拟于2024年完成主体施工。
	教育局

	2
	全面提升中小学校课后服务提优工程
	1.聚焦学生发展，着力提升课后服务质量和水平，提高课后服务的吸引力，有效指导学生认真完成课后作业，积极开展各种课后育人活动，在校内满足学生多样化学习需求，全面提升学校育人水平，实现义务教育学校实现课后服务100%全覆盖。

2.结合学生成长需求、学校办学特色，开发丰富多样的课程，形成课后服务清单，供学生选择。

3.开展区域内课后服务工作满意度调研。每学期开学前审查学校课后服务方案，期末进行满意度测评。把课后服务开展情况作为当前督导工作的常规任务，加强对学校课后服务工作的经常性督查。拟于2024年保持课后服务达标学校占全区义务教育学校100%。
	教育局

	3
	“家门口的老年大学”建设提质扩面
	面向园区内老年群体提供学习服务，以老有所乐、老有所学、老有所为为目标，充分发掘老年教育资源，不断吸引能者为师，扩充师资力量，提高教学质量。加强“家门口的老年大学”各项目点暨“一核多点”体系各层级交流学习，优势互补，形成合力，营造良好的老年学习氛围。拟于2024年开设课程140门以上，学员达4000人次以上。
	教育局

	4
	构建高质量职业教育体系建设项目
	1.对接产业创设专业，基于工业园区产业布局和区域特色，推进优质中职学校和专业建设，不断优化学校专业结构和布局，申报1个五年制专业，专业数量达到17个；构建“矩阵式”专业开发模型，形成专业群与产业链动态耦合机制，申报工业机器人技术专业省级高水平专业群及市级优秀专业群。

2.深化园区职业教育内涵建设，加强师资队伍建设，注重人才培养高质量发展，积极培育教学名师，发展区级学科带头人1个，市级学科带头人1个；加大教学大赛、技能大赛支持力度，争取获得省级一等奖各1个。

3.推进产教融合、科教融汇，鼓励企业参与职业教育与培训，打造科研创新平台，构建教育链、产业链、人才链融合机制，推进多元育人和融合创新，年终就业率稳固在98%以上，区内就业率保持35%以上。
	教育局

	5
	青少年生命健康关爱工作
	1.进一步推进中小学家庭教育工作，推动部门协同，强化家校社齐抓共管良好局面。

2.进一步深入开展未成年人心理健康教育，每所中小学每学年开展1次心理节暨心理月活动，每所中小学每学期开展至少1次心理团辅活动，每两周开展1次心理课程。

3.打造“易加父母学校”，建设区域家庭教育指导平台，丰富家庭教育课程，定期推送家庭教育知识，年度推送不少于1000条。

4.依托家庭教育名师工作室，以点带面，强化教师指导能力，辐射引领全体教师共成长。

5.寻访家庭教育先进典型，宣传优秀家庭教育案例，引导全社会重视和支持家庭教育工作。
	教育局

	6
	教师队伍提质培优项目
	实施新一轮教师队伍建设，深入推进“四项工程”“六大计划”，培养一大批专家型校长、名优教师和骨干教师。加强对名师名校长的宣传，通过时代新人、园丁先锋等评选活动，弘扬正能量，发挥示范引领作用。进一步优化教师干部交流轮岗制度，加大交流频次，加强交流考评，发挥骨干教师传、帮、带作用，提升教师队伍整体素质。2024年，拟培养青年管理人才75人，培养各级各类骨干教师600人，进一步提高骨干教师和名优教师的数量和质量。
	教育局

	7
	苏州当代美术馆
	苏州当代美术馆是一座以公益、艺术、品质为核心的国有公共美术馆。项目用地面积约4.9万平方米，总建筑面积约6万平方米，由9个巧妙连接的独栋单体构成，设有展厅、展演空间、多功能厅、艺术品商店等配套服务空间。拟于2024年完成50%工程量。
	文体旅游局

	二、就业创业（2项）

	8
	全民职业技能提升工程
	推进实施职业技能提升行动计划，扩大技能培训规模，提升培训质量，全年完成各类职业技能培训2万人次。
	人力资源和社会保障局

	9
	新增就业岗位
	全年提供就业岗位8万个，举办线上线下招聘活动200场。
	人力资源和社会保障局

	三、社会保障（1项）

	10
	老年人家庭适老化改造
	为600户老年人家庭实施适老化改造，提升老年人生活自理能力和居家生活品质，不断完善园区养老服务体系。
	社会事业局

	四、医疗卫生（1项）

	11
	卫生重点项目
	（1）苏州市独墅湖医院二期项目：项目位于松涛街东、崇文路南，总建筑面积约39万平方米，床位2200张。拟于2024年完成主体结构验收，幕墙工程进场施工。

（2）唯亭社区卫生服务中心迁建项目：项目总建筑面积约3.5万平米，床位180张（其中90张作为预留床位）。拟于2024年开始桩基施工。
	卫健委

	五、人居环境（10项）

	12
	老旧小区改造
	（1）娄葑街道东港新村一区老旧小区改造项目：项目涉及42栋楼、1394户居民，建筑面积约12.5万平方米，拟于2024年完工。

（2）娄葑街道东港新村二区老旧小区改造项目：项目涉及24栋楼、846户居民，建筑面积约5.24万平方米，拟于2024年完工。

（3）娄葑街道东港新村三区老旧小区改造项目：项目涉及44栋楼、1234户居民，建筑面积约10.71万平方米，拟于2024年完工。

（4）娄葑街道东港新村四区老旧小区改造项目：项目涉及19栋楼、826户居民，建筑面积约5.98万平方米，拟于2024年完工。

（5）娄葑街道东港新村五区老旧小区改造项目：项目涉及50栋楼、1614户居民，建筑面积约12.48万平方米，拟于2024年完工。

（6）娄葑街道东港新村六区老旧小区改造项目：项目涉及36栋楼、1254户居民，建筑面积约8.74万平方米，拟于2024年完工。

（7）娄葑街道东港二村西区老旧小区改造项目：项目涉及46栋楼、1372户居民，建筑面积约12.22万平方米，拟于2024年完工。

（8）娄葑街道东港二村东区老旧小区改造项目：项目涉及47栋楼、2064户居民，建筑面积约15.95万平方米，拟于2024年完工。

（9）娄葑街道富华苑老旧小区改造项目：项目涉及26栋房屋、874户居民，建筑面积约7.94万平方米，拟于2024年完工。

（10）娄葑街道夏家桥100号老旧小区改造项目：项目涉及2栋房屋、98户居民，建筑面积约0.7万平方米，项目涉及基础类、完善类、提升类改造，拟于2024年完工。

（11）娄葑街道黄天荡60号老旧小区改造项目：项目涉及8栋房屋、268户居民，建筑面积约3.02万平方米，项目涉及基础类、完善类、提升类改造，拟于2024年完工。
	规建委、

娄葑街道

	13
	动迁社区提升改造专项
	在娄葑、斜塘、唯亭、胜浦街道动迁社区实施提升改造工程。

1.实施檐口脱落维修工程：涉及娄葑街道新苏苑、临芳苑、群星苑等高层小区，斜塘街道淞泽家园二、四、六、八区等社区，唯亭街道青苑、泾上、虹桥等社区。

2.消防设施维修：涉及斜塘街道荷韵、淞泽、文荟苑等社区，胜浦街道滨江苑、闻涛苑、金淞湾、浪花苑等社区。

3.监控系统升级改造：涉及娄葑街道高层动迁小区及群星苑村、徐家浜二村等社区。

4.小区围墙翻修：涉及唯亭街道青苑一区、畅苑一区等社区。

5.公建房增设电梯：涉及胜浦街道吴淞社区等社区。
	社会事业局

	14
	公园提升改造
	文星公园提升改造项目：对原有文星小游园进行提升改造，建成以人才为主题的开放式社区公园。拟于2024年完工。

和众公园提升改造项目：对和众公园部分原有设施、区域进行改造，提升市民可参与度。拟于2024年完工。
	综合行政

执法局

	15
	东环路沿线片区综合提升改造
	项目北起官渡里立交以南，沿东环路至独墅湖大道以北，全长约6公里。构建“双核三圈一路一带N节点”更新框架，点、线、面结合打造品质街区。拟于2024年全面完工。
	娄葑街道、综合行政执法局

	16
	青剑湖环湖景观提升工程
	项目规划范围123.5万平方米，其中水域范围约71.3万平方米，景观提升及设计范围为红线内绿地，约52.2万平方米。包括人行景观桥、地下停车库，配套工程包含景观广场、园路、绿化、驳岸、水景、小品、建筑、灯光、给排水等。拟于2024年完成景观天桥及地库施工，景观施工完成80%。
	规建委

	17
	吴淞江生态廊道景观建设工程（示范段）
	项目位于吴淞江及苏申外港沿岸区域，西起独墅湖南枢纽，东至界浦河，全长约25.2公里，景观总面积约252万平方米，其中示范区景观面积约97万平方米。项目内容包括景观铺装、绿化、水景、小品、灯光、给排水、桥梁、建筑、标识等。拟于2024年完成华为滨江区南段景观绿化施工。
	规建委

	18
	苏安市民广场及公共绿地
	项目位于娄葑街道东环路以东，新苏路以南，占地面积约5万平方米，为整体新建、局部改造项目，包括现状建筑拆除及立面更新、公园绿化、园路广场、儿童活动场地、健身设施及相关配套工程。拟于2024年12月整体竣工。
	规建委

	19
	金鸡湖右岸景观提升工程
	项目包含右岸北区、南区景观提升，环金鸡湖步行道、跑步道、夜光跑道建设，新建驿站。拟于2024年完成90%工程量。
	综合行政

执法局

	20
	轨交六七八号线园区段沿线景观绿化恢复工程
	轨交六七八号线部分站点景观绿化恢复及周边区域景观提升。拟于2024年完成70%工程量。
	综合行政

执法局

	21
	苏州奥体中心西侧景观工程及广场项目
	项目占地面积约17亩，包括景观绿化和非机动车停车棚，计划设置1200个非机动车停车位，其中240个可充电车位，为市民提供更加便捷、优美的停车环境。
	文体旅游局

	六、便民利民（4项）

	22
	市场改造
	虹桥菜场提升改造项目：包括外立面改造、广场地面改造、绿化提升、机动车和非机动车停车位优化、雨污水管网改造。拟于2024年投运。

旺角、青苑菜市场提升改造项目：对市场内部进行重新规划设计，改造商位硬件设施、给排水管网等条件，完善市场业态布局，丰富品类；增加农贸市场智能化、信息化设施，在硬件条件上达到符合标准化农贸市场的建设要求；增加便民服务配套，提升农贸市场民生服务功能。拟于2024年投运。
	唯亭街道

	23
	“一网通办”升级
	完善“一网通办”线上政务服务，推动更多事项实现“全程网办”，根据企业群众的需求，打造更多便利事项办理、公共服务和产业发展的重点场景，落地更多商事登记、重大项目建设、热点民生等“一件事一次办”，提高企业群众的办事体验。优化“15分钟政务服务圈”，推出政务“帮代办”，创新线上远程帮办服务，将智能技术更多运用在办事申请和咨询引导上，减少企业群众办事成本。
	行政审批局

	24
	公交候车亭和电子站牌更新项目二期
	新建候车亭100座，主要包含轨道6、7、8号线配套的公交换乘站点和园区新改建道路的预留站点，以7米新款亭体为主，并配备坐凳及公交站牌；更新电子站牌60个，主要是对园区主干道的老旧电子站牌进行提档改造，在电子器件、外观防水等方面进行更新优化。
	规建委

	25
	园区动迁社区电动自行车充电桩建设项目
	在娄葑街道、斜塘街道、唯亭街道、胜浦街道的动迁社区合计新建充电桩点位1765个，新建充电棚总面积4.26万平方米；对已建成的老充电桩进行设施设备配备，加装灭火弹、监控、智能烟感等，涉及点位数5910个。
	社会事业局
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